Mình đề xuất chia theo nghiệp vụ fullstack để mỗi người tự phụ trách UI, API, service và test của phần mình. Tổng backlog khoảng 373 SP, trung bình khoảng 75 SP/người.

| Thành viên | Phạm vi phụ trách | Story point |
| --- | --- | --- |
| Giang | Thiết kế DB, Prisma, migration, seed; Auth và phân quyền; quản lý tài khoản/nhân sự; cảnh báo lâm sàng | 57 SP + 20–25 SP DB |
| Nam Anh | Toàn bộ Customer Portal, trừ đăng ký/đăng nhập | 80 SP |
| Hiếu | Toàn bộ nghiệp vụ Doctor Portal, trừ đăng nhập và cảnh báo | 79 SP |
| Hiệp | Toàn bộ Staff Portal, trừ đăng nhập | 76 SP |
| Khải | Admin vận hành, dịch vụ, lịch, báo cáo và cài đặt | 81 SP |

Phân công chi tiết

Giang – Database, Auth và User Management

- Thiết kế ERD và chuẩn hóa database.

- Phụ trách schema.prisma, migration, constraint, index và seed data.

- Thống nhất enum/trạng thái dùng chung: appointment, slot, boarding, invoice, payment.

- ADM-01, ADM-03, ADM-04.

- CUS-01, DOC-01, STF-01.

- DOC-08 cảnh báo lâm sàng và notification liên quan.

- Phụ trách JWT, phân quyền, khóa tài khoản và tính toàn vẹn dữ liệu.

Khối lượng: 57 SP chức năng + khoảng 20–25 SP database = 77–82 SP.

Nam Anh – Customer Portal

- CUS-02 đến CUS-11.

- Dashboard và hồ sơ Customer.

- Quản lý thú cưng.

- Đặt, đổi và hủy lịch.

- Đặt boarding.

- Thuốc, lịch sử dịch vụ và hóa đơn.

- Thông báo và đánh giá dịch vụ.

Khối lượng: 80 SP.

Hiếu – Doctor Portal

- DOC-02 đến DOC-07.

- DOC-09, DOC-10.

- Dashboard và lịch khám.

- Xem thông tin bệnh nhân.

- Phiếu khám, lưu nháp và kê đơn.

- Hoàn thành khám, tạo hóa đơn.

- Lịch tái khám.

- Hồ sơ bệnh án, thống kê và cài đặt Doctor.

Khối lượng: 79 SP.

Hiệp – Staff Portal

- STF-02 đến STF-09.

- Dashboard Staff.

- Tiếp nhận và check-in.

- Grooming.

- Duyệt, check-in và nhật ký boarding.

- Quản lý phòng.

- Checkout và tính phí boarding.

- Xử lý thanh toán hóa đơn.

Khối lượng: 76 SP.

Khải – Admin Operations

- ADM-02, ADM-05 đến ADM-10.

- Dashboard Admin.

- Quản lý dịch vụ.

- Quản lý và giám sát lịch hẹn.

- Lịch làm việc Doctor.

- Báo cáo doanh thu, hiệu suất.

- Phân tích sức khỏe thú cưng.

- Settings và email template.

Khối lượng: 81 SP.

Thứ tự triển khai

- Giang chốt ERD, Prisma schema, enum và dữ liệu seed trước.

- Cả nhóm thống nhất API contract và trạng thái nghiệp vụ.

- Nam Anh, Hiếu, Hiệp và Khải triển khai song song theo module.

- Giang review mọi thay đổi liên quan schema/migration.

- Hiếu và Hiệp phối hợp luồng appointment; Nam Anh và Khải phối hợp dịch vụ, lịch và boarding.

- Mỗi người chịu trách nhiệm test chức năng của module mình; cuối cùng chạy test xuyên suốt Customer → Staff/Doctor → Invoice → Admin.

Cách chia này khá cân bằng: mỗi người khoảng 76–82 SP, đồng thời giảm xung đột file và bảo đảm Giang giữ vai trò chủ sở hữu database.

Cập nhật phát sinh - Dịch vụ chuyên sâu của bác sĩ

Phần phát sinh bổ sung cho Doctor Portal gồm DOC-11, DOC-12 và DOC-13. Hiếu là người phụ trách chính vì nghiệp vụ nằm trong luồng khám; Khải, Trường Giang, Hiệp và Nam Anh hỗ trợ ở các điểm chạm danh mục dịch vụ, dữ liệu, vận hành và lịch sử/hóa đơn Customer.

| User story | Công việc | Phụ trách chính | Phối hợp | Sprint | Story point |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOC-11 | Chỉ định dịch vụ chuyên sâu trong ca khám | Hiếu | Khải, Trường Giang | Sprint 3 | 8 SP |
| DOC-12 | Thực hiện hàng đợi và cập nhật kết quả dịch vụ chuyên sâu | Hiếu | Hiệp | Sprint 3 | 13 SP |
| DOC-13 | Sử dụng kết quả chuyên sâu khi hoàn tất bệnh án | Hiếu | Hiệp, Nam Anh | Sprint 4 | 8 SP |

Điều chỉnh phân công:

- Hiếu nhận thêm phần chính: chỉ định dịch vụ chuyên sâu, hàng đợi/kết quả chuyên sâu và dùng kết quả khi hoàn tất bệnh án.

- Khải bổ sung phần cấu hình danh mục dịch vụ chuyên sâu trong Admin Services.

- Trường Giang bổ sung kiểm tra dữ liệu, quan hệ AppointmentService/ServiceOrderResult và tính idempotent khi tính hóa đơn.

- Hiệp phối hợp trạng thái xử lý chuyên sâu và các điểm chạm hóa đơn/thanh toán.

- Nam Anh phối hợp hiển thị lịch sử dịch vụ và hóa đơn có dịch vụ chuyên sâu ở Customer Portal.

Thứ tự triển khai bổ sung:

1. Sprint 3: Khải cấu hình danh mục chuyên sâu; Trường Giang chốt dữ liệu; Hiếu làm DOC-11 và DOC-12; Hiệp phối hợp vận hành trạng thái.

2. Sprint 4: Hiếu hoàn tất DOC-13; Nam Anh kiểm tra lịch sử/hóa đơn Customer; cả nhóm chạy E2E từ chỉ định chuyên sâu đến invoice.

Điều chỉnh mốc thời gian

- Ngày 07/06/2026 là mốc kết thúc các công việc liên quan đến code và kiểm thử tích hợp code.

- Giai đoạn 08/06/2026 đến 14/06/2026 dành cho tài liệu đặc tả, dashboard báo cáo, dữ liệu/kịch bản demo, nghiệm thu và bàn giao.

- Sprint 5 được đổi từ release code sang giai đoạn Docs/Demo/Handoff, sau khi code freeze.

Điều chỉnh cân bằng cuối sau bổ sung chuyên sâu

- Trạng thái toàn bộ công việc được chốt là Complete vì ngày hiện tại là 20/06/2026, sau mốc code freeze và giai đoạn demo/tài liệu.

- Phân bổ SP sau khi bổ sung DOC-11, DOC-12, DOC-13: Nam Anh 81 SP; Trường Giang 82 SP; Hiếu 82 SP; Hiệp 82 SP; Khải 83 SP.

- DOC-12 được giao trọng tâm vận hành hàng đợi/kết quả cho Hiệp để cân workload; Hiếu vẫn phụ trách các điểm quyết định lâm sàng của Doctor.